Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради розроблено інвестиційну програму розвитку на 2022 рік, що базується на комплексі заходів з реконструкції та технічного переоснащення об’єктів системи водопостачання та водовідведення в Запорізькій області.

Загальна сума коштів, необхідна для реалізації   інвестиційної  програми на 2022 рік, складає 9 587,72 млн. грн.

В розділі Водопостачання планується виконати заходи на загальну суму 8 133,28 тис. грн.

У 2021 році  виконані заходи з розробки проектно-кошторисної документації  по переоснащенню трансформаторних підстанцій.

- Переоснащення трансформаторної підстанції насосної станції І підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту.  Вартість становить  2 508,6 тис. грн.

- Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій Куйбишевського ЕЦВВ. Водопостачання.  Заміна  чотирьох  КТП.  Вартість становить  833,00 тис. грн.

- Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій Розівського ЕЦВ. Заміна трьох КТП. Вартість становить  550,00 тис. грн.

- Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій Таврійського ЕЦВВ. Заміна дванадцяти КТП. Вартість становить  2 500 тис. грн.

У 2021 році проведена процедура закупівля послуг з геолого-економічної оцінки та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод, договір на виконання робіт розраховано на  3 роки-етапи:

- Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України для ділянки надр ТЕЦВВ, що розташована  в м. Дніпрорудне Запорізької області. 2 етап.  Вартість 2 етапу становить  641,67 тис. грн.

- Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України для ділянки надр ВБЕЦВ, що розташована  в с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну Запорізької області. 2 етап. Вартість 2 етапу становить  541,67 тис. грн.

- Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України по водозабору ділянок питних підземних вод "Широке та "Південне" Більмацького району Запорізької області. КЕЦВВ. 2 етап. Вартість 2 етапу становить  341,67 тис. грн.

- Геолого-економічна переоцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України по водозабору питних підземних вод ділянки  Урицького водозабору (свердловини №1, №2, №3, №4, №5) смт. Розівка Розівського району Запорізької обл. РЕЦВ. 2 етап. Вартість 2 етапу становить  216,68 тис. грн.

В розділі Водовідведення планується виконати наступні заходи на загальну суму 1 454,44 тис. грн.:

- Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій очисних споруд  Куйбишевського ЕЦВВ. Заміна  двох трансформаторних підстанцій.  Вартість становить  630,47 тис. грн.

- Оснащення підрозділу (Куйбишевський ЕЦВВ) каналопромивною  установкою високого тиску для прочищення каналізаційних мереж - 1 од.  Вартість становить  823,97 тис. грн.

Реалізація даної програми дозволить:

- завершити комплексні взаємопов’язані  заходи з переоснащення  артезіанських свердловин - заміну комплектних трансформаторних підстанцій на нові, заміну повітряних кабелів на СІП, виконати захист обладнання від блискавок, у попередні роки було виконано заміну насосних агрегатів артезіанських свердловин, встановленні шафи керування з плавним пуском та частотним керуванням, виконана заміна водопогружних кабелів живлення насосів та водопідйомних колон;

- виконати  вимоги ДКЗ України з оцінки та затвердження запасів питної води та отримати спеціальні дозволи на користування надрами;

- в розділі Водовідведення для забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища планується  оснастити аварійну бригаду Куйбишевського ЕЦВВ  мобільною установкою для  гідравлічного прочищення каналізаційних мереж, та попередження  їх засмічення.